АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОГЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2014                                                                                          № 224

с. Белая Глина

Об утверждении муниципальной ведомственной программы

«Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программой Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Уставом Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальной ведомственной программу «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (прилагается).

2. Начальнику общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (Михайлюк) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации Белоглинского района и разместить на официальном сайте администрации Белоглинского сельского поселения http://belog-adm.do.am.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  главы

Белоглинского  сельского  поселения

Белоглинского  района					                                         В.Н.Сало

Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Муниципальная ведомственная программа

«Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года»

с. Белая Глина

2014 год

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Белоглинского

сельского поселения

Белоглинского района

от         .2014  № _____

# Муниципальная ведомственная программа «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

# 1. Паспорт муниципальной ведомственной программы

# «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование Государственной программы, в состав которой входит ДЦП | Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |
| Цель программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирующих развитие агропромышленного комплекса Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |
| Основные задачи программы | Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы Программы | Строительство распределительных газопроводных сетей – 4,0 км Реконструкция уличных водопроводных сетей – 28,5 км. |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы и до 2020 года |
| Ожидаемые результаты программы | По итогам реализации программы предусматривается: - Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой из водопроводной сети; - Повышение уровня обеспеченности сельского населения природным газом до 100 %; |
| Объем и источники финансирования | Всего 42981,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 16711,5 тыс. руб. средства краевого бюджета 16711,5 тыс. руб. средства бюджета поселения руб. 5379,0 тыс. внебюджетные источники финансирования 4179,0 тыс. руб. |
| 2015 - 2016 год | 18981,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 7111,5 тыс. руб. средства краевого бюджета 7111,5 тыс. руб. средства бюджета поселения 2979,0 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования 1779,0 тыс. руб. |
| 2017 год | 6000,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 2400,0 тыс. руб. средства краевого бюджета 2400,0 тыс. руб. средства бюджета поселения 600,0 тыс.руб. внебюджетные источники финансирования 600,0 тыс. руб. |
| 2018 год | 6000,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 2400,0 тыс. руб. средства краевого бюджета 2400,0 тыс. руб. средства бюджета поселения 600,0 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования 600,0 тыс. руб. |
| 2019 год | 6000,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 2400,0 тыс. руб. средства краевого бюджета 2400,0 тыс. руб. средства бюджета поселения 600,0 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования 600,0 тыс. руб. |
| 2020 год | 6000,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 2400,0 тыс. руб. средства краевого бюджета 2400,0 тыс. руб. средства бюджета поселения 600,0 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования 600,0 тыс. руб. |
| Осуществление контроля за исполнением программы | Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района – рассмотрение отчета о ходе реализации Программы |

2. Социально-экономическое обоснование

необходимости принятия  Программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;                  	- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

2.2. Социально-экономическая проблема,
на решение которой направлена Программа

Целесообразность разработки Программы обусловлена:                                                                                                                       	- необходимостью поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства населенных пунктов сельских поселений;

Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными возможностями и угрозами со стороны внешних факторов.

К возможностям следует отнести:

- принятие Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ не период  до 2020 года, утвержденной распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р, и Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р;

- принятие государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- возможность привлечения средств федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий по обустройству территории сельского поселения объектами социально-инженерной инфраструктуры в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращенным уровнем финансирования мероприятий, изменением федерального и краевого законодательства в областях, затрагивающих условия ее реализации, изменением условий кредитования и уменьшением доходов населения.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразится на выполнении показателей   Программы.

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

2.3. Опыт решения социально-экономической проблемы

в предыдущие годы

# За период реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в 2009-2013 годах достигнуты положительные результаты в решении проблемы улучшения водоснабжения села Белая Глина, а именно произведена реконструкция уличных водопроводных сетей, общей протяженностью 24,1 км, освоено средств общую сумму 29,2 млн. руб..

# 3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью муниципальной ведомственной программы «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.

Целевые индикаторы выполнения Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | всего | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Реконструкция уличных водопроводных сетей | км. | 28,5 | 10,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2 | Строительство распределительных газопроводных сетей | км. | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - |  |

# Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы будет являться выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина протяженностью 28,5 км.

2. Строительство распределительных газопроводных сетей в с.Белая Глина протяженностью 4,0 км (улицы Калайды, Волгоградская, Калинина).

При выполнении программных мероприятий будет достигнуто:

• Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой из водопроводной сети в с.Белая Глина;

• Повышение уровня обеспеченности сельского населения природным газом до 100 %.

# 4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы

Задачами Программы являются:

Повышение уровня обустройства территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия Программы указаны в Приложении к муниципальной ведомственной программе «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Выполнение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств федерального, краевого бюджетов, бюджета поселения и внебюджетных источников:

– за счет средств субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годах и на период до 2020 года»;

– за счет средств субсидий из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

– за счет средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- внебюджетные источники – средства населения и инвесторов.

# Плановые объемы расхода средств 
на реализацию мероприятий Программы

| Год реализации мероприятий программы | Общий расход Средств (тыс.руб.) | Расход бюджетных средств (тыс.руб.) | в том числе: |  |  | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета (тыс.руб.) | Средства краевого бюджета (тыс.руб.) | Средства бюджета поселения (тыс.руб.) |  |
| 2015- 2016 | 18981 | 17202 | 7111,5 | 7111,5 | 2979 | 1779 |
| 2017 | 6000 | 5400 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 2018 | 6000 | 5400 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 2019 | 6000 | 5400 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 2020 | 6000 | 5400 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| Всего | 42981,0 | 38802 | 16711,5 | 16711,5 | 5379 | 4179 |

# Приложение к муниципальной ведомственной программе «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

# Перечень мероприятий муниципальной ведомственной программы «Устойчивое развитие территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Год исполнения мероприятий программы | Сумма денежных средств на исполнение программного мероприятия тыс. руб | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета поселений | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина (10,5 км) | 2015-2016 | 13781 | 5511,5 | 5511,5 | 1379 | 1379 |
| 2 | Разработка ПСД строительства распределительных газопроводных сетей улиц в с. Белая Глина (4,0 км) | 2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 3 | Разработка ПСД реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина | 2016 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 4 | Строительство распределительных газопроводных сетей в с. Белая Глина 4,0 км) | 2016 | 4000 | 1600 | 1600 | 400 | 400 |
| 5 | Реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина (4,5 км) | 2017 | 6000 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 6 | Реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина (4,5 км) | 2018 | 6000 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 7 | Реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина (4,5 км) | 2019 | 6000 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
| 8 | Реконструкции уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина (4,5 км) | 2020 | 6000 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |